**Tindak Lanjut Audit/Surveilans NKV**

**Nama Unit Usaha : PT GUO TONG MATERIALS INDONESIA**

**Alamat : Jl. Poros Mangkupadi, Tanjung Palas Timur,Kab. Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara**

**Jenis Unit Usaha : Cold Storage ( Gudang Berpendingin)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Ketidak sesuaian** | **Tindakan Koreksi** | **Foto setelah perbaikan** | **Keterangan** |
| 1 | Bangunan utama masih terekspos secara langsung dengan lingkungan sekitar (terbuka). | Pembuatan Anteroom | (Foto) | Target September 2025 |
| 2 | Belum tersedia ruangan atau tempat penyimpanan untuk produk yang rusak atau kedaluwarsa. | Membuat area khusus menggunakan sign / police line | WhatsApp Image 2025-03-06 at 14.55.05 (2).jpegWhatsApp Image 2025-03-06 at 14.55.05 (2).jpeg | selesai 6/3/2025 |
| 3 | Belum terdapat sumber air bersih, sumber air berasal dari sumur bor yang masih belum terukur keamanannya. | Membuat Filtrasi air/ water treatment | (Foto) | Target Agustus 2025 |
| 4 | Belum terdapat ruang ganti pakaian atau ruang ganti pakaian terbuka sehingga tidak mencegah kontaminasi. | Pembuatan Changing Room | (Foto) | Target September 2025 |
| 5 | Palet yang digunakan di dalam gudang masih berbahan kayu. | Mengganti palet menjadi plastik | (Foto) | Target Juni 2025 |
| 6 | Belum terdapat pemeriksaan kesehatan pada karyawan minimal satu tahun sekali. | MCU Karyawan | WhatsApp Image 2025-03-05 at 13.54.11.jpegWhatsApp Image 2025-03-06 at 08.59.07.jpeg | Selesai 6/3/2025 |
| 7 | Peralatan yang digunakan belum disimpan dalam tempat khusus (sapu, alat pel, dll.). | Pembelian Lemari plastik untuk menyimpan alat kebersihan dan rak sepatu | WhatsApp Image 2025-03-06 at 14.55.05 (1).jpegWhatsApp Image 2025-03-06 at 14.55.05.jpeg | Selesai 6/3/2025 |
| 8 | Belum terdapat SOP dan upaya pengendalian hama dan serangga. | Pembuatan SOP dan Form Pengecekan Pengendalian hama dan serangga |  | Selesai 5/3/2025 |
| 9 | Belum adanya pembatas area bagi konsumen yang akan membeli produk di unit usaha secara langsung. | Pembuatan sign area batas tamu / Costumer | WhatsApp Image 2025-03-06 at 14.55.06.jpegWhatsApp Image 2025-03-06 at 14.55.06.jpeg | Selesai 6/3/2025 |
| 10 | Karyawan yang menangani produk belum mendapatkan pelatihan higiene sanitasi. | Mengadakan Pelatihan Hygiene Sanitasi dan Personal Hygienie | WhatsApp Image 2025-03-06 at 08.24.24.jpeg | Selesai 6/3/2025 |
| 11 | Belum terdapat papan nama yang menunjukkan lokasi unit usaha secara jelas. | Pembuatan papan nama perusahaan | WhatsApp Image 2025-03-06 at 14.55.04.jpegWhatsApp Image 2025-03-06 at 14.55.04 (1).jpeg | Selesai 6/3/2025 |